・日時　　 　　　　平成１６年７月３０日(土)　 １３時～１６時

・場所　　 　　　　グランパレホテル会議室

・議題

- e-Learnin開発

○システムの仕様について

・インターネット上で公開

・意欲化を図るための自己評価の追加

・視覚的に分かるよう色で表示

・１２年間の履歴の蓄積

・ＩＤ，パスワードを持ったまま進級

・指導者・児童のデータをＣＳＶで入力　　←　　管理者

・児童の履歴管理　　　　　　　　　　　　←　　先生

（一人の児童に対して一人の先生）

・低学年用インターフェース、中高学年用インターフェース、中学生用インターフェース画面の作成

○次回までに案を作成

２　問題作成

・ドリル用問題　の見直しと追加

（来年度の教科書に沿った問題を追加）　　８月中に作成

・練習問題、チャレンジ問題　の見直しと追加

分担に従って実施　　　　８月中に作成

・問題の絵図の著作権のクリア　イラストの依頼

３　実証実験の継続

・小学校

「楽しく学ぼう！算数力だめし」のＩＤとパスワードの配布

実践校へのテキストの配布

問題の追加

２学期より実証実験の開始

・中学校

昨年度開発途上の問題の追加　　分担に従って８月中に作成

中数研との連携

・高等学校

作成したコンテンツを活用した授業実践

教材作成の継続

- 次回会合

・日時　　 　　　　平成１６年９月下旬

・議題

・システム開発について

・実践について

・問題の改訂について

・e-Learningの履歴とデータベースのコードと項目の調整